## Slide 1
TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2024-2027
SUBCOMITÉ SECTORIAL DEL EJE 2
MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
INFORME DE AVANCES EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA URBANA, MEJORAMIENTO DE IMAGEN, SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS PÚBLICAS DIGNAS, SUSTENTABLES E INCLUSIVAS.
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE 2025
Cancún, Quintana Roo
Octubre 2025

## Slide 2
SECRETARÍA MUNICIPAL
DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS

## Slide 3
SECRETARÍA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS.
DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO, SE DIO CONTINUIDAD AL COMPROMISO DE CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL EJE 2, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS QUE OFRECEN OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS DE CALIDAD.
ESTAS ACCIONES ESTUVIERON ORIENTADAS AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y A LA NUEVA OBRA PÚBLICA, CON EL PROPÓSITO DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS Y LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ.
COMO RESULTADO DEL TRABAJO REALIZADO POR LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS, EN ESTE PERIODO SE ALCANZÓ UN 178.95% DE CUMPLIMIENTO EN LA META DEL INDICADOR DE OBRAS PÚBLICAS REALIZADAS, SUPERANDO SIGNIFICATIVAMENTE LO PLANTEADO. ASIMISMO, SE LOGRÓ UN AVANCE DEL 100% EN EL INDICADOR DE PROGRAMAS IMPLEMENTADOS, CUMPLIENDO EN SU TOTALIDAD CON LA META TRIMESTRAL ESTABLECIDA.
Chart: META PLANEADA Y ALCANZADA A NIVEL PROPÓSITO TERCER TRIMESTRE 2025 EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE
| Porcentaje de Programas Implementados.
Meta Planeada | 8
Meta Alcanzada | 8
Porcentaje de avance | 1
Chart: META PLANEADA Y ALCANZADA A NIVEL PROPÓSITO TERCER TRIMESTRE 2025 EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE
| Porcentaje de Obras Públicas Realizadas.
Meta Planeada | 19
Meta Alcanzada | 34
Porcentaje de avance | 1.7895

## Slide 4
DURANTE EL TERCER TRIMESTRE, LA ACTIVIDAD RELACIONADA CON LAS SOLICITUDES CIUDADANAS ATENDIDAS Y CANALIZADAS, SE ALCANZÓ UN AVANCE DEL 80% RESPECTO A LA META TRIMESTRAL. ESTE RESULTADO FUE POSIBLE GRACIAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS BRIGADAS OPERATIVAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, QUE REALIZARON INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO. ESTAS ACCIONES HAN CONTRIBUIDO DIRECTAMENTE A MEJORAR EL ENTORNO URBANO Y, POR ENDE, LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE BENITO JUÁREZ.
EN LO QUE RESPECTA A LOS PERMISOS DE OBRA PRIVADA AUTORIZADOS ALCANZÓ UN AVANCE DEL 63.64% RESPECTO A LA META ESTABLECIDA. ESTE RESULTADO SE ATRIBUYE AL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO POR PARTE DE LA CIUDADANÍA Y DEL SECTOR PRIVADO EN EL PROCESO DE AUTORIZACIÓN DE OBRAS.
POR OTRO LADO, LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS PROGRAMADAS PARA ESTE PERIODO SE CUMPLIERON EN UN 100%, LO QUE DEMUESTRA UNA GESTIÓN INTERNA EFICIENTE Y UN ADECUADO SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS INSTITUCIONALES. ASIMISMO, LAS SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO PRESENTADAS DURANTE EL TRIMESTRE FUERON ATENDIDAS EN SU TOTALIDAD, LOGRANDO UN CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LA META ESTABLECIDA.
LAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS PÚBLICOS ALCANZÓ UN CUMPLIMIENTO DEL 72.53% DE LA META PLANEADA. ESTE AVANCE SE DEBE A LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN IMPLEMENTADA POR LA SECRETARÍA, QUE HA PERMITIDO DAR VISIBILIDAD A LAS ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y ACCIONES A TRAVÉS DE DIVERSOS MEDIOS DIGITALES, FACILITANDO ASÍ EL ACCESO A LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LA POBLACIÓN.
SECRETARÍA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS.
Chart: METAS PLANEADAS Y ALCANZADAS A NIVEL ACTIVIDAD TERCER TRIMESTRE 2025 EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE
| Actividades Administrativas y Operativas Realizadas | Solicitudes de Mantenimiento | Actividad de servicios y obra pública difundidas
Meta Planeada | 10 | 7 | 375
Meta Alcanzada | 10 | 7 | 272
Porcentaje de avance | 1 | 1 | 0.72533
Chart: METAS PLANEADAS Y ALCANZADAS A NIVEL ACTIVIDAD TERCER TRIMESTRE 2025 EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE
| Solicitudes Ciudadanas Atendidas | Solicitudes Ciudadanas Canalizadas | Permisos de Obra Privada Autorizados
Meta Planeada | 60 | 60 | 55
Meta Alcanzada | 48 | 48 | 35
Porcentaje de Avance | 0.8 | 0.8 | 0.63636

## Slide 5
Evidencias Fotográficas
Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios
SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA

## Slide 6
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.
DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2025, LA DIRECCIÓN GENERAL LOGRÓ UN 85.71% DE AVANCE EN LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A SERVICIOS PÚBLICOS, CUMPLIENDO DE MANERA POSITIVA CON LAS METAS ESTABLECIDAS PARA ESTE PERIODO.
ASIMISMO, SE ALCANZÓ UN 88.89% DE CUMPLIMIENTO EN LOS TRÁMITES RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DE RECURSOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONSOLIDANDO ASÍ UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y ORIENTADA A RESULTADOS.
Chart: METAS PLANEADAS Y ALCANZADAS A NIVEL ACTIVIDAD TERCER TRIMESTRE 2025 EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE
| Porcentaje de actividades realizadas de Servicios públicos.
Meta Planeada | 28
Meta Alcanzada | 24
Porcentaje de avance | 0.85714
Chart: METAS PLANEADAS Y ALCANZADAS A NIVEL ACTIVIDAD TERCER TRIMESTRE 2025 EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE
| Porcentaje de trámites de recursos necesarios
Meta Planeada | 18
Meta Alcanzada | 16
Porcentaje de avance | 0.88889

## Slide 7
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.
DURANTE ESTE TRIMESTRE, LA DIRECCIÓN GENERAL ALCANZÓ UN AVANCE DEL 97.09% EN LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES CIUDADANAS A TRAVÉS DEL PROGRAMA “REPORTA Y APORTA”, CONTRIBUYENDO DE MANERA DIRECTA AL BIENESTAR DE LAS Y LOS BENITOJUARENSES.
ASIMISMO, EN CUANTO A LA SUPERVISIÓN DE ESTABLECIMIENTOS, SE LOGRÓ UN 91.25% DE CUMPLIMIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO PARA EL PERIODO, FORTALECIENDO ASÍ LAS ACCIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA QUE PROMUEVEN EL ORDEN Y LA LEGALIDAD EN EL MUNICIPIO.
Chart: METAS PLANEADAS Y ALCANZADAS A NIVEL ACTIVIDAD TERCER TRIMESTRE 2025 EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE
| Porcentaje de solicitudes ciudadanas atendidas.
Meta Planeada | 1100
Meta Alcanzada | 1068
Porcentaje de avance | 0.97091
Chart: METAS PLANEADAS Y ALCANZADAS A NIVEL ACTIVIDAD TERCER TRIMESTRE 2025 EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE
| Establecimientos supervisados
Meta Planeada | 160
Meta Alcanzada | 146
Porcentaje de avance | 0.9125

## Slide 8
Evidencias Fotográficas
Dirección General de Servicios Públicos Municipales

## Slide 9
Alumbrado Público del H. Ayuntamiento de Benito Juárez mejorado.
LA DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, CUMPLE CON LA ESTRATEGÍA DE Garantizar la implementación en forma eficaz y eficiente de las actividades inherentes en materia de servicios públicos que CONTRIBUYA a la innovación de la infraestructura del municipio de excelencia y calidad, permitiendo el progreso sostenible y sustentable en beneficio de los habitantes.
EN EL TRIMESTRE SE REALIZARON 2,280 MEJORAS EN EL SISTEMA DEL ALUMBRADO PÙBLICO, QUE REPRESENTARON UN AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO DEL 85.88%.

## Slide 10
LA DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO LOGRÓ LA META EN LA ACTIVIDAD DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA PROYECTADA EN UN 100.00%; EN LA VERIFICACIÓN A FRACCIONAMIENTOS EN PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN EL 100.00 % EN PROPORCIOÓN AL AVANCE PROGRAMADO; EN LAS ACTIVIDADES EN DONDE SE REFLEJAN DIRECTAMENTE LA ATENCIÓN A SOLICITUDES RECIBIDAS POR LA CIUDADANIA SE LLEGO A LA META PLANEADA, SUPRANDO UN 16.35 %; EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO A LA EMPRESA CONCESIONARIA SE LOGRO 108.33 % SUPERANDO LA META PROGRAMADA Y EN LA REALIZACIÒN DEL CENSO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO SE LOGRO UN 128,96 % .

## Slide 11
Evidencias Fotográficas
Dirección de Alumbrado Público

## Slide 12
Evidencias Fotográficas
Dirección de Alumbrado Público

## Slide 13
Evidencias Fotográficas
Dirección de Alumbrado Público

## Slide 14
DIRECCIÓN DE BACHEO Y PIPAS
EN ESTE TERCER TRIMESTRE EL INDICADOR DE LITROS DE AGUA POTABLE PROPORCIONADA LOGRÓ EN UN 479.89% DE LA META PROGRAMADA, EN VIRTUD DE QUE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS IRREGULARES ES MAYOR DERIVADO AL AUMENTO DE POBLACIÓN. LA ACTIVIDAD DE SOLICITUDES DE SERVICIOS ATENDIDAS SE OBTUVO UN 252.90% POR LA GRAN DEMANDA QUE EXISTE EN EL MUNICIPIO, EN ESTE TRIMESTRE EL COMPONENTE DE M2 DE VIALIDADES BACHEADAS TUVO UN AVANCE DEL 28.62 % CABE MENCIONAR QUE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ALCANZO LA META DE UN 100%
Chart: METAS PLANEADAS Y ALCANZADAS A NIVEL ACTIVIDAD TERCER TRIMESTRE 2025 EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE
| Porcentaje de Vehículos Operando | Porcentaje del Parque de Maquinaria Operando. | Porcentaje de Equipo Menor Operando.
Meta Planeada | 2 | 1 | 2
Meta Alcanzada | 2 | 0 | 1
Porcentaje de avance | 1 | 0 | 0.5
Chart: META PLANEADA Y ALCANZADA A NIVEL COMPONENTE TERCER TRIMESTRE 2025 EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE
| Porcentaje de m2 de vialidades bacheadas. | Porcentaje de Litros de Agua Potable Proporcionada.
Meta Planeada | 45023 | 1250288
Meta Alcanzada | 12885 | 6000000
Porcentaje de avance | 0.28619 | 4.7989
Chart: METAS PLANEADAS Y ALCANZADAS A NIVEL ACTIVIDAD TERCER TRIMESTRE 2025 EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE
| Porcentaje de solicitudes de servicio Atendidas.
Meta Planeada | 155
Meta Alcanzada | 392
Porcentaje de avance | 2.529

## Slide 15
Evidencias Fotográficas
Dirección de Bacheo y Pipas

## Slide 16
DIRECCIÓN DE POZOS Y LIMPIEZA DE PLAYAS
Mantenimiento de pozos pluviales y limpieza de los accesos a playas públicas realizado.
LA DIRECCIÓN DE POZOS Y LIMPIEZA DE PLAYAS TIENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL ENFOCARSE A MANTENER LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LOS POZOS PLUVIALES, REALIZANDO EL DESAZOLVE, LIMPIEZA Y REHABILITACIÓN PERMANENTE DE LOS POZOS PLUVIALES; EN COORDINACIÓN CON ZOFEMAT, GARANTIZANDO QUE ESTE SERVICIO SE PRESTE DE MANERA PERMANENTE, REGULAR, EFICAZ, EFICIENTE Y CONTINUA.
SE REALIZO 672 DESAZOLVES DE LOS 680 PROGRAMADOS EN EL TERCER TRIMESTRE, ALCANZANDO EL 98.82% DE LA META PROGRAMADA. ESTE RESULTADO SE DEBE A LA ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO Y UNA OPTIMIZACIÓN EN LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN, BENEFICIANDO A LOS BENITOJUARENSES.
SE REALIZO LA LIMPIEZA DE 4,640,448.08 M2 DE PLAYAS DE LOS 4,800,000 M2 PROGRAMADOS EN EL TERCER TRIMESTRE, ALCANZANDO EL 96.68% DE LA META PROGRAMADA. ESTE RESULTADO SE DERIBA DE LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO PARA OPTIMIZAR EL TIEMPO DE ATENCIÓN Y MANTENER LAS PLAYAS LIMPIAS Y SUSTENTABLES.
Chart: META PLANEADA Y ALCANZADA A NIVEL COMPONENTE SEGUNDO TRIMESTRE 2025 EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE
| Porcentaje del Mantenimiento de los Pozos Pluviales Realizado.
Meta Planeada | 680
Meta Alcanzada | 672
Porcentaje de avance | 0.98824
Chart: META PLANEADA Y ALCANZADA A NIVEL COMPONENTE SEGUNDO TRIMESTRE 2025 EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE
| Porcentaje de m2 de Playas Limpias Realizado.
Meta Planeada | 4800000
Meta Alcanzada | 4640448.08
Porcentaje de avance | 0.96676

## Slide 17
DIRECCIÓN DE POZOS Y LIMPIEZA DE PLAYAS
EN EL TRIMESTRE SE LOGRÓ REALIZAR 49 RESTAURACIONES, DE LOS 35 PROGRAMADOS PARA EL TERCER TRIMESTRE, LOGRANDO REBASAR LA META CON EL 140%. ESTE RESULTADO SE DEBE A QUE SE CUENTA CON EL MATERIAL REQUERIDO, RARA OPTIMIZAR LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN CIUDADANA Y UNA BUENA ORGANIZACIÓN EN EL EQUIPO DE TRABAJO.
ASÍ MISMO SE LOGRÓ REALIZAR 9 MANTENIMIENTOS DE LOS 9 PROGRAMADOS EN EL TERCER TRIMESTRE, ALCANZANDO EL 100.00% DE LA META PROGRAMADA. RESULTADO A LA PROGRAMACIÓN DE LAS FECHAS DE CADA MANTENIMIENTO SIN AFECTAR LA ATENCIÓN CIUDADANA.
EN EL TRIMESTRE SE LOGRÓ REALIZAR 135,550 KG DE BASURA DE LOS 137,000 KG PROGRAMADOS EN EL TERCER TRIMESTRE, ALCANZANDO EL 98.94%. SE DEBE A LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO PARA OPTIMIZAR EL TIEMPO DE ATENCIÓN Y MANTENER LAS PLAYAS LIMPIAS Y SUSTENTABLES.
Chart: METAS PLANEADAS Y ALCANZADAS A NIVEL ACTIVIDAD SEGUNDO TRIMESTRE 2025 EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE
| Pozos Pluviales Restaurados. | Mantenimiento de Parque Vehicular, Equipo Menor y Maquinaria Pesada.
Meta Planeada | 35 | 9
Meta Alcanzada | 49 | 9
Porcentaje de avance | 1.4 | 1
Chart: METAS PLANEADAS Y ALCANZADAS A NIVEL ACTIVIDAD SEGUNDO TRIMESTRE 2025 EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE
| Kilos de Basura Recolectados de los Accesos a las Playas Públicas.
Meta Planeada | 137000
Meta Alcanzada | 135550
Porcentaje de avance | 0.98942

## Slide 18
DIRECCIÓN DE POZOS Y LIMPIEZA DE PLAYAS
EN EL TRIMESTRE SE LOGRÓ REALIZAR 4,217 LIMPIEZAS DE LOS 4,750 PROGRAMADOS EN EL TERCER TRIMESTRE, ALCANZANDO EL 88.78%. ESTE RESULTADO SE DEBE A LA ORGANIZACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN CIUDADANA BENEFICIANDO A LOS BENITOJUARENCES.
DE IGUAL FORMA SE LOGRÓ REBASAR LA META PROGRAMADA REALIZANDO 1363 ML DE LA LIMPIEZA DE INTERCONEXIÓN DE LOS 1,200 ML PROGRAMADOS PARA EL TERCER TRIMESTRE, ALCANZANDO EL 113.58%. ESTE RESULTADO SE DEBE A LA BUENA PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN CONTUNUAMENTE PARA EL BENEFICIO DE LOS BENITOJUARENSES.
SE LOGRÓ REBASAR EL RETIRO DE 20,175.30 M3 DE SARGAZO Y PASTO MARINO DE LAS PLAYAS, DE LOS 3500 M3 PROGRAMADOS EN EL TERCER TRIMESTRE REBASANDO CON UN 576.44% DE LA META PROGRAMADA, ESTO DERIVADO DEL EXCESO DE RECALE DE SARGAZO DE LAS PLAYAS. ESTE RESULTADO SE DEBE A LA BUENA PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN CONTUNUAMENTE BENEFICIENDO A LOS BENITOJUARENSES.
Chart: METAS PLANEADAS Y ALCANZADAS A NIVEL ACTIVIDAD SEGUNDO TRIMESTRE 2025 EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE
| Servicio de Limpieza del Sistema Pluvial. | Mantenimiento de Metros Lineales de Interconexión de Pozos Realizados. | M3 de Sargazo y Pasto Marino Retirado de los Accesos a las Playas Públicas.
Meta Planeada | 4750 | 1200 | 3500
Meta Alcanzada | 4217 | 1363 | 20175.3
Porcentaje de avance | 0.88779 | 1.1358 | 5.7644

## Slide 19
Evidencias Fotográficas
Dirección de Pozos y Limpieza de Playas

## Slide 20
DIRECCIÓN DE PARQUES Y ÁREAS JARDINADAS
LA DIRECCIÓN DE PARQUES Y ÁREAS JARDINADAS LOGRÓ UN AVANCE DEL 95.63% EN SERVICIOS DE LIMPIEZA A PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS REALIZADOS, ATENDIENDO A LAS DEMANDAS CIUDADANAS REALIZADAS Y TURNADAS A NUESTRAS DIRECCIÓN MEDIANTE EL PROGRAMA DE ”REPORTA Y APORTA”, SUGEI Y LOS CALENDARIZADOS, NO SE OBTUVO AVANCE ALGUNO EN EL SEMBRADO DE PLANTAS DE ORNATO Y EN EL ACONDICIONAMIENTO, EQUIPAMIENTO Y PINTADO DE FUENTES, EN CUANTO A JUEGOS INFANTILES Y APARATOS DE EJERCICIO RESTAURADOS, SE LOGRÓ UNAVANCE DEL 36.33% PARA LOS TRABAJOS PROGRAMADOS EN DICHA ACTIVIDAD. EL MANTENIMIENTO A PARQUE VEHICULAR, SE ALCANZÓ UN 42.86% Y EN EL MANTENIMIENTO A MAQUINARIA MENOR UN 88.00% DE AVANCE. LOS METROS LINEALES DE REPARACIÓN EN GUARNICIONES, SE PRESENTO UN AVANCE DEL 466.67% Y UN AVANCE DEL 22.50% EN LA REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO, AMBOS DEBIDO A SOLICITUDES HECHAS PARA LA DIRECCION, POR LO CUAL SE REALIZO LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL MEDIANTE GASTO A COMPROBAR PARA SOLVENTAR LAS PETICIONES CIUDADANAS.
Chart: METAS PLANEADAS Y ALCANZADAS A NIVEL ACTIVIDAD TERCER TRIMESTRE 2025 EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE
| Servicios de Limpieza a Parques y Espacios Públicos Realizados. | Plantas de Ornato Sembradas. | Avance en Acondicionamiento, Equipamiento y Pintado de Fuentes y Monumentos.
Meta Planeada | 595 | 90 | 2
Meta Alcanzada | 569 | 0 | 0
Porcentaje de avance | 0.9563 | 0 | 0
Chart: METAS PLANEADAS Y ALCANZADAS A NIVEL ACTIVIDAD TERCER TRIMESTRE 2025 EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE
| Juegos Infantiles y Aparatos de Ejercicio Restaurados. | Mantenimiento del Parque Vehicular. | Mantenimiento a Maquinaria Menor. | Metros Lineales de Reparación en Guarniciones. | M2 de Reparación de Estructuras de Concreto.
Meta Planeada | 300 | 7 | 50 | 15 | 40
Meta Alcanzada | 109 | 3 | 44 | 70 | 9
Porcentaje de avance | 0.36333 | 0.42857 | 0.88 | 4.6667 | 0.225

## Slide 21
Evidencias Fotográficas
Dirección de Parques y Áreas Jardinadas

## Slide 22
¿QUÉ ENTREGA LA DIRECCIÓN DE ATENCION A DEMANDAS EMERGENTES? NIVEL COMPONENTE.
LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A DEMANDAS EMERGENTES SE ENCARGA DEL BARRIDO MANUAL , RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, DESCACHARRIZACIÓN , ERRADICACIÓN DE BASUREROS CLANDESTINOS, RASTREO DE TERRACERIAS, BRIGADAS EMERGENTES CON LA FINALIDAD DE BRINDAR , DESEMPEÑAR Y REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO DIGNO , EFICAZ Y COMPETENTE DE LOS CIUDADANOS.
EN EL ACUMULADO DEL 3DO TRIMESTRE SE ATENDIERON 3,463 REPORTES DE DEMANDAS DE LA CIUDADANIA QUE REPRESENTARON UN AVANCE ANUAL ACUMULADO DEL 198%, ESTE AVANCE SE FUE INCREMENTADO, COMO SE ESPERABA, PARA CONTINUAR EL AÑO ATENDIENDO A UN TOTAL DE 1749 REPORTES QUE REPRESENTAN EL 292.22%, DE LA META ESPERADA.
Chart: INICIO DEL EJERCICIO 2025 AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS DEL COMPONENTE Demandas Emergentes Atendidas UNIDADES Y PORCENTAJE POR TRIMESTRE
| TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO | 2874 | 3392 | 3463 | 0
PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO | 1.6432 | 3.5826 | 1.98 | 0

## Slide 23
¿QUÉ ACTIVIDADES REALIZA LA DIRECCIÓN DE RECOLECCIÓN? NIVEL ACTIVIDAD.
LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A DEMANDAS EMERGENTES LOGRÓ CON SUS DIVERSAS ACTIVIDADES UN AVANCE DEL 100% EN LA GESTIÓN DE RECURSOS, 20.24% EN EL BARRIDO DE LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CIUDAD, 14.00% DE LA PODA , CHAPEO Y DESHIERBE, 12.20% EN EL RETIRO DE DESECHOS SOLIDOS Y VEGETALES, DESCACHARRIZACIÓN, 9.00% DEL RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, 4.81% DEL RASTREO DE TERRACERIA, 21.21% DE MANTENIMIENTO VEHÍCULAR, 24.14% MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y 33.33% DEL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MENOR AL TERMINO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO.
Chart: INICIO DEL EJERCICIO 2025 PORCENTAJE DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS POR ACTIVIDAD
| Recursos Administrativos de contratos y arrendamientos Gestionados. | Metros Cuadrados de Areas Verdes y Areas Comunes Atendidos. | Espacios Públicos Rescatados. | Parque Vehicular Atendidos.
METAS ACUMULADA ANUAL DEL 2024 EN UNIDADES Y PORCENTAJE POR ACTIVIDAD. | 0.20238 | 0.13998 | 0.0066667 | 0.24242

## Slide 25
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE LIMPIA
LOS RESULTADOS DEL TERCER TRIMESTRE MUESTRAN UN DESEMPEÑO DESTACADO EN LA MAYORÍA DE LAS ACTIVIDADES PLANEADAS, PRINCIPALMENTE POR EL AUMENTO DE DÍAS DE RECOLECCIÓN Y LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA CIUDADANÍA EN ENCUESTAS Y ACCIONES DE DESCACHARRIZACIÓN. SIN EMBARGO, SE DETECTÓ LA NECESIDAD DE FORTALECER LAS MEDIDAS DE CONTROL Y DIFUSIÓN PARA EVITAR LA FORMACIÓN DE BASUREROS CLANDESTINOS Y ASÍ ELEVAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS EN ESTE ASPECTO.
ACTIVIDADES QUE SUPERARON EL 100% DE LA METAS SE LOGRÓ REBASAR LA META PLANEADA DEBIDO A QUE SE AÑADIERON MÁS DÍAS A LAS RUTAS DE RECOLECCIÓN, LO CUAL INCREMENTÓ LA FRECUENCIA DE SUPERVISIONES Y LA CANTIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS RECOLECTADOS. ESTE AJUSTE EN EL CALENDARIO PERMITIÓ ATENDER MAYOR NÚMERO DE PUNTOS DE RECOLECCIÓN Y, POR CONSIGUIENTE, SUPERAR LAS EXPECTATIVAS INICIALES.
ENCUESTAS A LA POBLACIÓN (106.91% DE LA META). EL INCREMENTO EN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TANTO EN LA EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS COMO EN LAS JORNADAS DE DESCACHARRIZACIÓN, SUPERÓ EN MÁS DEL 100% LA META PROGRAMADA INICIALMENTE. ESTE RESULTADO REFLEJA EL ALTO NIVEL DE COMPROMISO Y COLABORACIÓN DE LA CIUDADANÍA, QUIENES RESPONDIERON DE MANERA ACTIVA A LAS CONVOCATORIAS, DEMOSTRANDO SU INTERÉS EN MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD Y LIMPIEZA DE SU ENTORNO.
PUNTOS DE BASUREROS CLANDESTINOS (62.83% DE LO PROGRAMADO). DURANTE ESTE TRIMESTRE, SE REALIZARON 22 DE LAS 35 SUPERVISIONES DE BASUREROS CLANDESTINOS PROGRAMADAS, LO QUE REPRESENTA UN 62.86% DE CUMPLIMIENTO. EL PRINCIPAL MOTIVO DE LA DISMINUCIÓN EN EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA META PREVISTA SE DEBE A QUE, AL LLEVARSE A CABO JORNADAS DE DESCACHARRIZACIÓN EN DIVERSAS ZONAS, SE LOGRÓ REDUCIR LA FORMACIÓN DE BASUREROS CLANDESTINOS. ESTA ACCIÓN, AUNQUE POSITIVA PARA EL ENTORNO Y LA SALUD PÚBLICA, INFLUYÓ EN EL INDICADOR DE LA META ESTABLECIDA. SE ESPERA QUE, EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE, MANTENIENDO LAS CONDICIONES FAVORABLES Y CONTINUANDO CON ESTAS ESTRATEGIAS PREVENTIVAS, SE LOGRE AVANZAR DE MANERA SIGNIFICATIVA PARA CUMPLIR LA META ANUAL.
EL PORCENTAJE MENOR (60%) INDICA QUE, SI BIEN HUBO AVANCES, TODAVÍA SE REQUIERE REFORZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EL PARQUE VEHICULAR
Chart: META PLANEADA Y ALCANZADA A NIVEL COMPONENTE TERCER TRIMESTRE 2025 EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE
| Porcentaje de supervisiones realizadas.
Meta Planeada | 1250
Meta Alcanzada | 1180
Porcentaje de avance | 0.944
Chart: METAS PLANEADAS Y ALCANZADAS A NIVEL ACTIVIDAD TERCER TRIMESTRE 2025 EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE
| Encuestas Realizadas. | Supervisión de las Rutas de Recolección de Residuos Solidos.
Meta Planeada | 4560 | 1050
Meta Alcanzada | 4875 | 1188
Porcentaje de avance | 1.0691 | 1.1314

## Slide 26
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE LIMPIA
Chart: METAS PLANEADAS Y ALCANZADAS A NIVEL ACTIVIDAD TERCER TRIMESTRE 2025 EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE
| Tonelaje de Residuos que Recibe el Sitio de Disposición Final.
Meta Planeada | 91025
Meta Alcanzada | 130123.35
Porcentaje de avance | 1.4295
Chart: METAS PLANEADAS Y ALCANZADAS A NIVEL ACTIVIDAD TERCER TRIMESTRE 2025 EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE
| Basureros Clandestinos Supervisados y Eliminados. | Mantenimiento de Parque Vehicular de la Dirección de Supervisión de Sistema de Limpia.
Meta Planeada | 35 | 5
Meta Alcanzada | 22 | 3
Porcentaje de avance | 0.62857 | 0.6

## Slide 27
Evidencias Fotográficas
Dirección de Supervisión del Sistema de Limpia

## Slide 28
Evidencias Fotográficas
Dirección de Supervisión del Sistema de Limpia

## Slide 29
DIRECCIÓN DE TALLER MUNICIPAL
PARA ESTE TRIMESTRE LA ACTIVIDAD DE SERVICIO MECÁNICO PROPORCIONADO LOGRO UN AVANCE DEL 91.52% DE LO PROGRAMADO. LAS ACTIVIDADES SERVICIOS A VEHÍCULOS REALIZADOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL TALLER Y OFICINAS DETERIORADAS LOGRARON UN AVANCE DEL 86.36 Y 12.12% DE LO PROGRAMADO.
Chart: METAS PLANEADAS Y ALCANZADAS A NIVEL ACTIVIDAD TERCER TRIMESTRE 2025 EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE
| Servicio Mecánico Proporcionado. | Servicios de Vehículos Realizados. | Servicios de Mantenimiento de las Instalaciones del Taller y Oficinas Deterioradas.
Meta Planeada | 330 | 198 | 33
Meta Alcanzada | 302 | 171 | 4
Porcentaje de avance | 0.91515 | 0.86364 | 0.12121

## Slide 30
Evidencias Fotográficas
Dirección de Taller Municipal

## Slide 31
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRAS PÚBLICAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, SE OBSERVA EL AVANCE PORCENTUAL DEL 360.00% EN LA ACTIVIDAD DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA OPTIMA MOVILIDAD Y DEL 118.18 % EN LA ACTIVIDAD DE OBRAS PARA SERVICIOS BÁSICOS; DE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y 150.00% LAS ACTIVIDADES DE OBRAS DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS PÚBLICOS.
EN CUANTO A OBRAS EN INMUEBLES PÚBLICOS MUNICIPALES NO SE REPORTA PORCENTAJE DE AVANCE.
POR OTRO LADO, LA ACTIVIDAD DE SUPERVISION DE OBRA EN VÍA PÚBLICA SE REPORTA EL AVANCE DEL 92.00%
Chart: Unidades
| Porcentaje de supervisión de obra en la via pública
Meta Planeada | 25
Meta Alcanzada | 23
Porcentaje de avance | 0.92
Chart: METAS PLANEADAS Y ALCANZADAS A NIVEL ACTIVIDAD TERCER TRIMESTRE 2025 EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE
| Porcentaje de Obras de Urbanización | Porcentaje de obras para servicios básicos. | Porcentaje de Obras de Mejoramiento Integral de Espacios Públicos. | Porcentaje de Obras en Inmuebles Públicos Municipales.
Meta Planeada | 5 | 11 | 2 | 1
Meta Alcanzada | 18 | 13 | 3 | 0
Porcentaje de avance | 3.6 | 1.1818 | 1.5 | 0

## Slide 32
DIRECCIÓN DE PROYECTOS
LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS A NIVEL COMPONENTE, SE OBSERVA UN AVANCE DEL 175.00% EN LA ACTIVIDAD DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRA.
POR SU PARTE, A NIVEL DE ACTIVIDAD SE TIENEN AVANCE DEL 137.50%, 100.00%; 262.50% Y 220.00% CORRESPONDIENTES A CADA GESTIÓN Y ACCIÓN LLEVADA A CABO.
Chart: META PLANEADA Y ALCANZADA A NIVEL COMPONENTE TERCER TRIMESTRE 2025 EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE
| Porcentaje de Expedientes Técnicos de Obra.
Meta Planeada | 8
Meta Alcanzada | 14
Porcentaje de avance | 1.75
Chart: METAS PLANEADAS Y ALCANZADAS A NIVEL ACTIVIDAD TERCER TRIMESTRE 2025 EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE
| Porcentaje Gestion de Tramites en Materia de Impacto Ambiental para los Expedientes Técnicos Elaborados. | Porcentaje Gestion de Tramites de Factibilidad de Servicios para los Expedientes Técnicos Elaborados. | Porcentaje Gestion de Licencias de Construccion para los Expedientes Técnicos Elaborados. | Porcentaje proyectos elaborados.
Meta Planeada | 8 | 8 | 8 | 10
Meta Alcanzada | 11 | 8 | 21 | 22
Porcentaje de avance | 1.375 | 1 | 2.625 | 2.2

## Slide 33
DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATOS
LA DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATOS A NIVEL DE COMPONENTE TIENE UN AVANCE DEL 168.42% EN PORCENTAJE DE CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA.
POR SU PARTE, A NIVEL DE ACTIVIDAD SE TIENEN AVANCE DEL 64.29% EN PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA.
Chart: META PLANEADA Y ALCANZADA A NIVEL COMPONENTE TERCER TRIMESTRE 2025 EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE
| Porcentaje de contratos de obra publica adjudicados
Meta Planeada | 19
Meta Alcanzada | 32
Porcentaje de avance | 1.6842
Chart: METAS PLANEADAS Y ALCANZADAS A NIVEL ACTIVIDAD TERCER TRIMESTRE 2025 EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE
| Porcentaje de los Procedimientos de Convocatoria para la licitación de Obra Publica en beneficio de los benitojuarences
Meta Planeada | 14
Meta Alcanzada | 9
Porcentaje de avance | 0.64286

## Slide 34
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN A NIVEL DE COMPONENTE TIENE UN AVANCE DEL 178.95% EN OBRA PÚBLICA EN EJECUCIÓN.
POR SU PARTE, A NIVEL DE ACTIVIDAD SE TIENEN AVANCE DEL 45.61% EN INFORMES DE SUPERVISIÓN DE AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS PÚBLICAS
Chart: META PLANEADA Y ALCANZADA A NIVEL COMPONENTE TERCER TRIMESTRE 2025 EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE
| Porcentaje de obras públicas en ejecución
Meta Planeada | 19
Meta Alcanzada | 34
Porcentaje de avance | 1.7895
Chart: METAS PLANEADAS Y ALCANZADAS A NIVEL ACTIVIDAD TERCER TRIMESTRE 2025 EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE
| Porcentaje de informes de supervisión de avance físico de las obras publicas en ejecucion
Meta Planeada | 57
Meta Alcanzada | 26
Porcentaje de avance | 0.45614

## Slide 35
DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA
LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA LOGRÓ UN AVANCE DEL 168.42% EN LA ACTIVIDAD DE DEVENGOS DE LA OBRA PÚBLICA COMPROMETIDAS.
POR SU PARTE, A NIVEL DE ACTIVIDAD SE TIENEN AVANCE DEL 33.33% DEL PAGADO DE LA OBRA PÚBLICA.
Chart: METAS PLANEADAS Y ALCANZADAS A NIVEL ACTIVIDAD TERCER TRIMESTRE 2025 EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE
| Porcentaje del pagado de la obra pública devengada.
Meta Planeada | 57
Meta Alcanzada | 19
Porcentaje de avance | 0.33333
Chart: META PLANEADA Y ALCANZADA A NIVEL COMPONENTE TERCER TRIMESTRE 2025 EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE
| porcentaje de devengos de la obra pública comprometidas
Meta Planeada | 19
Meta Alcanzada | 32
Porcentaje de avance | 1.6842

## Slide 36
Evidencias Fotográficas
Dirección General de Obras Públicas
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA SM. 245, COLONIA REAL DEL BOSQUE, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO
CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA AV. BONAMPAK ENTRE AV. LÓPEZ PORTILLO Y BLVD. KUKULCÁN Y AV. BONAMPAK ENTRE AV. KUKULCÁN Y BLVD. COLOSIO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

## Slide 37
Evidencias Fotográficas
Dirección General de Obras Públicas
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA SMZA 103, CALLE 36 ENTRE IXTEPEC Y CALLE 159
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA SMZA 103, CALLE 36 ENTRE AV. IXTEPEC Y CALLE 159

## Slide 38
Evidencias Fotográficas
Dirección General de Obras Públicas
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA SM. 245, COLONIA RIVIERA 1, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA SM. 245, COLONIA RIVIERA 2, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO

## Slide 39
Evidencias Fotográficas
Dirección General de Obras Públicas
CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA SM. 245, COLONIA REAL DEL BOSQUE, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, BALIZAMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y REPERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA CALLE PASEO EL PERAL EN LA SMZA 248

## Slide 40
Evidencias Fotográficas
Dirección General de Obras Públicas
SUPERVISIÓN DE OBRA PRIVADA EN LA VÍA PÚBLICA
RENOVACION DE COLECTOR DE AGUA RESIDUALES
CORTE DE CANALIZACION DE 10CM HASTA 80 CM

## Slide 41
Evidencias Fotográficas
Dirección General de Obras Públicas
IMAGEN OBJETIVO: CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

## Slide 42
Evidencias Fotográficas
Dirección General de Obras Públicas
IMAGEN OBJETIVO: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES

## Slide 43
Evidencias Fotográficas
Dirección General de Obras Públicas
IMAGEN OBJETIVO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y SEÑALETICA