## Slide 1
TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2021-2024
SUBCOMITÉ SECTORIAL DEL EJE 3
MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE
INFORME DE AVANCES EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA URBANA, MEJORAMIENTO DE IMAGEN, SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS PÚBLICAS DIGNAS, SUSTENTABLES E INCLUSIVAS.
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2024
Cancún, Quintana Roo
OCTUBRE 2024

## Slide 2
SECRETARÍA MUNICIPAL
DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS

## Slide 3
SECRETARÍA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS.
CONTRIBUIR AL LOGRÓ DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL EJE (3) MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS ENCAMINADOS AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y LA CREACIÓN DE OBRA PÚBLICA, DIRIGIDOS A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ.
EN ESTE TERCER TRIMESTRE SE LOGRÓ UN 41.67% LA META PLANTEADA EN EL INDICADOR DE OBRAS PÚBLICAS REALIZADAS Y SE OBTUVO UN AVANCE DEL 100% EN EL INDICADOR DE PROGRAMAS IMPLEMENTADOS EN LA META PLANEADA, DERIVADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES Y PROGRAMAS POR ESTA SECRETARÍA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS, ENCAMIDAS A BRINDAR OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS DE CALIDAD Y EFICIENTES, EN BENEFICIO DE LOS BENITOJUARENCES.
Chart: META PLANEADA Y ALCANZADA A NIVEL PROPÓSITO TERCER TRIMESTRE 2024 EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE
| Porcentaje de Obras Públicas Realizadas.
Meta Planeada | 24
Meta Alcanzada | 10
Porcentaje de avance | 0.41667
Chart: META PLANEADA Y ALCANZADA A NIVEL PROPÓSITO TERCER TRIMESTRE 2024 EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE
| Porcentaje de Programas Implementados.
Meta Planeada | 8
Meta Alcanzada | 8
Porcentaje de avance | 1

## Slide 4
EN ESTE TERCER TRIMESTRE LA ACTIVIDAD DE PERMISOS DE OBRA PRIVADA AUTORIZADOS LOGRÓ UN AVANCE DEL 238.24% DE LA META PLANEADA DEBIDO AL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO DE ESTA SECRETARÍA POR PARTE DE LA CIUDADANÍA Y DEL SECTOR PRIVADO, PARA LA AUTORIZACIÓN DE PERMISOS DE OBRA. LA ACTIVIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRA PÚBLICA DIFUNDIDA LOGRO EL 100% DE LA META PLANEADA, DERIVADO A QUE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES IMPLEMENTADAS POR ESTA SECRETARIA SON DIFUNDIDOS EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN. ASIMISMO, LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS, LAS SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO CUMPLIERON EN UN 100% LA META TRIMESTRAL PLANEADA.
LAS SOLICITUDES CIUDADANAS ATENDIDAS Y CANALIZADAS LOGRÓ UN AVANCE DEL 58.40% RESPECTO A LA META PLANEADA, DEBIDO A QUE SE PUSO ÉNFASIS EN LAS BRIGADAS OPERATIVAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO, DEBIDO A LOS CAMBIOS CLIMATOLÓGICOS QUE SE PRESENTARON DURANTE ESTE TRIMESTRE.
SECRETARÍA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS.
Chart: METAS PLANEADAS Y ALCANZADAS A NIVEL ACTIVIDAD TERCER TRIMESTRE 2024 EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE
| Actividades Administrativas y Operativas Realizadas | Solicitudes de Mantenimiento | Actividad de servicios y obra pública difundidas
Meta Planeada | 10 | 7 | 13
Meta Alcanzada | 10 | 7 | 13
Porcentaje de avance | 1 | 1 | 1
Chart: METAS PLANEADAS Y ALCANZADAS A NIVEL ACTIVIDAD TERCER TRIMESTRE 2024 EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE
| Solicitudes Ciudadanas Atendidas | Solicitudes Ciudadanas Canalizadas | Permisos de Obra Privada Autorizados
Meta Planeada | 125 | 125 | 34
Meta Alcanzada | 73 | 73 | 81
 | 0.584 | 0.584 | 2.3824

## Slide 5
Evidencias Fotográficas
Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios
SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA

## Slide 6
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.
LA DIRECCIÓN GENERAL EN ESTE TRIMESTRE CUMPLIÓ CON EL 100% DE AVANCE EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE SERVICIOS PÚBLICOS.
DE IGUAL MANERA SE ALCANZO EL 100% EN TRÁMITES DE RECURSOS NECESARIOS RESPECTIVAMENTE EN EL TRIMESTRE.
Chart: METAS PLANEADAS Y ALCANZADAS A NIVEL ACTIVIDAD TERCER TRIMESTRE 2024 EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE
| Porcentaje de actividades realizadas de Servicios públicos.
Meta Planeada | 35
Meta Alcanzada | 35
Porcentaje de avance | 1
Chart: METAS PLANEADAS Y ALCANZADAS A NIVEL ACTIVIDAD TERCER TRIMESTRE 2024 EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE
| Porcentaje de trámites de recursos necesarios
Meta Planeada | 21
Meta Alcanzada | 21
Porcentaje de avance | 1

## Slide 7
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.
LA DIRECCIÓN GENERAL EN ESTE TRIMESTRE LOGRÓ UN AVANCE DE 100% DE LO PROGRAMADO EN LA ACTIVIDAD DE SOLICITUDES CIUDADANAS ATENDIDAS MEDIANTE REPORTA Y APORTA.
EN LO QUE REFIERE A LOS ESTABLECIMIENTOS SUPERVISADOS SE LOGRO UN AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL 100% RESPECTIVAMENTE EN EL TRIMESTRE.
Chart: METAS PLANEADAS Y ALCANZADAS A NIVEL ACTIVIDAD TERCER TRIMESTRE 2024 EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE
| Porcentaje de solicitudes ciudadanas atendidas.
Meta Planeada | 1330
Meta Alcanzada | 1330
Porcentaje de avance | 1
Chart: METAS PLANEADAS Y ALCANZADAS A NIVEL ACTIVIDAD TERCER TRIMESTRE 2024 EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE
| Establecimientos supervisados
Meta Planeada | 201
Meta Alcanzada | 201
Porcentaje de avance | 1

## Slide 8
Evidencias Fotográficas
Dirección General de Servicios Públicos Municipales

## Slide 9
LA DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO LOGRÓ LA META EN LA ACTIVIDAD DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA PROYECTADA EN UN 100.00%; EN LA VERIFICACIÓN A FRACCIONAMIENTOS EN PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN EL 104.17 % EN PROPORCIOÓN AL AVANCE PROGRAMADO; EN LA REHABILITACIÒN DE POSTES EN UN 72.00% EN DONDE SE ATENDIERON SOLICITUDUES DE CAMBIO DE POSTES POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO. EN LAS ACTIVIDADES EN DONDE SE REFLEJAN DIRECTAMENTE LA ATENCIÓN A SOLICITUDES RECIBIDAS POR LA CIUDADANIA, SOLO SE LLEGO EN UN 49.96%; EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN UN 48.38% ; EN LA ACTIVIDAD DE LUMINARIAS REPARADAS TIPO REFLECTORES SOLO SE ALCONZO EL 34.92% EN PROPORCIÓN A LA META PROGRAMADA Y EN LA DE REALIZACIÒN DEL CENSO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO SE LOGRO UN 85.30% DE LO PROGRAMADO.
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO.
Chart: METAS PLANEADAS Y ALCANZADAS A NIVEL ACTIVIDAD TERCER TRIMESTRE 2024 EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE
| Infraestructura Eléctrica Proyectada | Verificación de Alumbrado Público Para Entrega de Fraccionamientos
Meta Planeada | 9 | 24
Meta Alcanzada | 9 | 25
Chart: METAS PLANEADAS Y ALCANZADAS A NIVEL ACTIVIDAD TERCER TRIMESTRE 2024 EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE
| Supervisión del sistema de Alumbrado Público Realizadas | Reportes Ciudadanos del sistema de Alumbrado Público Atendidos | Censo del sistema de alumbrado público Realizado | Reparación y mantenimiento de las luminarias tipo Reflector. | Rehabilitación y Mantenimiento de los postes
Meta Planeada | 3973 | 3431 | 20671 | 63 | 50
Meta Alcanzada | 1922 | 1714 | 17632 | 22 | 36
Porcentaje de Avance | 0.4838 | 0.4996 | 0.853 | 0.3492 | 0.72

## Slide 10
Evidencias Fotográficas
Dirección de Alumbrado Público

## Slide 11
Evidencias Fotográficas
Dirección de Alumbrado Público

## Slide 12
Evidencias Fotográficas
Dirección de Alumbrado Público

## Slide 13
DIRECCIÓN DE BACHEO Y PIPAS
EN ESTE TERCER TRIMESTRE EL INDICADOR DE LITROS DE AGUA POTABLE PROPORCIONADA LOGRÓ EN UN 559.85 % DE LA META PROGRAMADA, EN VIRTUD DE QUE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS IRREGULARES ES MAYOR DERIVADO AL AUMENTO DE POBLACIÓN. LA ACTIVIDAD DE SOLICITUDES DE SERVICIO ATENDIDA SOBREPASO EN UN 209.82 % LA META PROGRAMADA. CABE MENCIONAR QUE UNA ACTIVIDAD CUMPLIO AL 50 % LA META PROGRAMADA. SIN EMBARGO, UNA ACTIVIDAD TUVO UN AVANCE DEL 50 % DE LA META PROGRAMADA EN ESTE TRIMESTRE. EL COMPONENTE DE M2 DE VIALIDADES BACHEADAS TUVO UN AVANCE DEL 40.30 % DERIVADO A POR CONDICIONES CLIMATICAS NO SE OBTUVO EL 100%.
Chart: META PLANEADA Y ALCANZADA A NIVEL COMPONENTE TERCER TRIMESTRE 2024 EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE
| Porcentaje de m2 de vialidades bacheadas. | Porcentaje de Litros de Agua Potable Proporcionada.
Meta Planeada Meta Alcanzada | 46373 | 1319991
Meta Alcanzada | 18687.77 | 7390000
Porcentaje de avance | 0.40299
Chart: METAS PLANEADAS Y ALCANZADAS A NIVEL ACTIVIDAD TERCER TRIMESTRE 2024 EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE
| Porcentaje de solicitudes de servicio Atendidas.
Meta Planeada | 112
Meta Alcanzada | 235
Porcentaje de avance | 2.0982
Chart: METAS PLANEADAS Y ALCANZADAS A NIVEL ACTIVIDAD TERCER TRIMESTRE 2024 EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE
| Porcentaje de Recepción de Obras de vialidades.
Meta Planeada | 2
Meta Alcanzada | 1
Porcentaje de avance | 0.5
Chart: METAS PLANEADAS Y ALCANZADAS A NIVEL ACTIVIDAD TERCER TRIMESTRE 2024 EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE
| Porcentaje de Vehículos Operando | Porcentaje del Parque de Maquinaria Operando. | Porcentaje de Equipo Menor Operando.
Meta Planeada | 2 | 1 | 3
Meta Alcanzada | 1 | 1 | 1
Porcentaje de avance | 0.5 | 1 | 0.33333

## Slide 14
Evidencias Fotográficas
Dirección de Bacheo y Pipas

## Slide 15
DIRECCIÓN DE POZOS Y LIMPIEZA DE PLAYAS
NIVEL ACTIVIDAD
Justificación Trimestral: Se logró realizar 33 restauraciones de los 53 programados para el tercer trimestre, alcanzando el 62.26% de la meta programada, se ha logrado alcanzar el semáforo amarillo en el tercer trimestre.
Justificación Trimestral: se logró realizar 10 gestiones administrativas de las 10 programadas en el tercer trimestre alcanzando el 100% logrando el semáforo verde en el tercer trimestre.
Justificación Trimestral: Se logró realizar 10 mantenimientos de los 9 programados en el tercer trimestre, logrando rebasar la meta en un 111.11% logrando llegar al semáforo verde en el tercer trimestre
Justificación Trimestral: Se logró realizar el retiro de 140,300 Kg de basura de los 159,375 Kg programados en el tercer trimestre, alcanzando un 88.03% alcanzando el semáforo verde en el tercer trimestre.
Chart: METAS PLANEADAS Y ALCANZADAS A NIVEL ACTIVIDAD TERCER TRIMESTRE 2024 EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE
| Pozos Pluviales Restaurados. | Recursos Administrativos Gestionados. | Mantenimiento de Parque Vehicular, Equipo Menor y Maquinaria Pesada.
Meta Planeada | 53 | 10 | 9
Meta Alcanzada | 33 | 10 | 10
Porcentaje de avance | 0.62264 | 1 | 1.1111
Chart: METAS PLANEADAS Y ALCANZADAS A NIVEL ACTIVIDAD TERCER TRIMESTRE 2024 EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE
| Kilos de Basura Recolectados de los Accesos a las Playas Públicas.
Meta Planeada | 159375
Meta Alcanzada | 140300
Porcentaje de avance | 0.88031

## Slide 16
DIRECCIÓN DE POZOS Y LIMPIEZA DE PLAYAS
NIVEL ACTIVIDAD
Justificación Trimestral :Se logró realizar 5005 limpiezas de los 5,425 programados en el tercer trimestre, alcanzando el 92.26 % de la meta programada, se ha logrado alcanzar el semáforo verde en el tercer trimestre.
Justificación Trimestral: Se logró rebasar la meta programada realizando 1,392 ML de la limpieza de interconexión de los 950 ML programados para el tercer trimestre, por lo que se alcanzo el 146.53% rebasando la meta programada, se ha logrado el semáforo verde en el tercer trimestre.
Justificación Trimestral: Se logró realizar el retiro de 3,707.93 M3 de sargazo y pasto marino de las playas, de los 4,600 m3 programados en el tercer trimestre alcanzando un 80.61% alcanzando el semáforo verde en el tercer trimestre.
Chart: METAS PLANEADAS Y ALCANZADAS A NIVEL ACTIVIDAD TERCER TRIMESTRE 2023 EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE
| Servicio de Limpieza del Sistema Pluvial. | Mantenimiento de Metros Lineales de Interconexión de Pozos Realizados. | M3 de Sargazo y Pasto Marino Retirado de los Accesos a las Playas Públicas.
Meta Planeada | 5425 | 950 | 4600
Meta Alcanzada | 5005 | 1392 | 3707.93
Porcentaje de avance | 0.92258 | 1.4653 | 0.80607

## Slide 17
Evidencias Fotográficas
Dirección de Pozos y Limpieza de Playas

## Slide 18
DIRECCIÓN DE PARQUES Y ÁREAS JARDINADAS
LA DIRECCIÓN DE PARQUES Y ÁREAS JARDINADAS LOGRÓ UN AVANCE DEL 95.30% EN SERVICIOS DE LIMPIEZA A PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS REALIZADOS, ATENDIENDO A LAS DEMANDAS CIUDADANAS REALIZADAS Y TURNADAS A NUESTRAS DIRECCIÓN MEDIANTE EL PROGRAMA DE ”REPORTA Y APORTA”, SUGEI Y LOS CALENDARIZADOS, NO SE OBTUVO AVANCE ALGUNO EN EL SEMBRADO DE PLANTAS DE ORNATO, SE ATENDIO EL 50.00% DE AVANCE EN EL ACONDICIONAMIENTO, EQUIPAMIENTO Y PINTADO DE FUENTES Y MONUMENTOS, EN CUANTO A JUEGOS INFANTILES Y APARATOS DE EJERCICIO RESTAURADOS, SE LOGRÓ UNAVANCE DEL 26.79% PARA LOS TRABAJOS PROGRAMADOS EN DICHA ACTIVIDAD. EL MANTENIMIENTO A PARQUE VEHICULAR, SE ALCANZÓ UN 100.00% Y EN EL MANTENIMIENTO A MAQUINARIA MENOR UN 95.38% DE AVANCE, ESTO DEBIDO A LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES HECHAS DEL PERIODO ANTERIOR PARA LA DIRECCIÓN PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MENOR. LOS METROS LINEALES DE REPARACIÓN EN GUARNICIONES, SE PRESENTO UN AVANCE DEL 165.00% Y SE LOGRO UN AVANCE DEL 475.00% EN LOS M2 DE REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO, ESTO DEBIDO A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL MEDIANTE UN GASTO A COMPROBAR PARA REALIZAR LOS TRABAJOS PROGRAMADOS EN DICHAS ACTIVIDADES.
Chart: METAS PLANEADAS Y ALCANZADAS A NIVEL ACTIVIDAD TERCER TRIMESTRE 2024 EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE
| Servicios de Limpieza a Parques y Espacios Públicos Realizados. | Plantas de Ornato Sembradas. | Avance en Acondicionamiento, Equipamiento y Pintado de Fuentes y Monumentos.
Meta Planeada | 575 | 407 | 2
Meta Alcanzada | 548 | 0 | 1
Porcentaje de avance | 0.95304 | 0 | 0.5
Chart: METAS PLANEADAS Y ALCANZADAS A NIVEL ACTIVIDAD TERCER TRIMESTRE 2024 EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE
| Juegos Infantiles y Aparatos de Ejercicio Restaurados. | Mantenimiento del Parque Vehicular. | Mantenimiento a Maquinaria Menor. | Metros Lineales de Reparación en Guarniciones. | M2 de Reparación de Estructuras de Concreto.
Meta Planeada | 280 | 7 | 65 | 20 | 20
Meta Alcanzada | 75 | 7 | 62 | 33 | 95
Porcentaje de avance | 0.26786 | 1 | 0.95385 | 1.65 | 4.75

## Slide 19
Evidencias Fotográficas
Dirección de Parques y Áreas Jardinadas

## Slide 20
¿QUÉ ACTIVIDADES REALIZA LA DIRECCIÓN DE RECOLECCIÓN? NIVEL ACTIVIDAD.
LA DIRECCIÓN DE ATENCION A DEMANDAS EMERGENTES LOGRÓ CON SUS DIVERSAS ACTIVIDADES UN AVANCE DEL 75% EN LA GESTION DE RECURSOS, 69.24% EN EL BARRIDO DE LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CIUDAD, 51.24% DE LA PODA , CHAPEO Y DESHIERBE, 111.02% EN EL RETIRO DE DESECHOS SOLIDOS Y VEGETALES, DESCACHARRIZACION, 32.25% DEL RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, 15.65% DEL RASTREO DE TERRACERIA, 66.25% DE MANTENIMIENTO VEHÍCULAR, 61.11% MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y 71.25% DEL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MENOR AL TERMINO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO.
Reviso
C. María del Carmen Fregoso García
Enlace Administrativo
Autorizo
Ing. Andrés Santiago León Vidal
Encargado del Despacho de la Dirección de Atención a Demandas Emergentes
Chart: CIERRE DEL EJERCICIO 2024 PORCENTAJE DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS POR ACTIVIDAD
| Recursos Administrativos de contratos y arrendamientos Gestionados. | Metros Cuadrados de Areas Verdes y Areas Comunes Atendidos. | Espacios Públicos Rescatados. | Parque Vehicular Atendidos.
METAS ACUMULADA ANUAL DEL 2024 EN UNIDADES Y PORCENTAJE POR ACTIVIDAD. | 0.75 | 0.51237 | 0.3225 | 0.6625

## Slide 22
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE LIMPIA
PARA ESTE TRIMESTRE DOS ACTIVIDADES LOGRO SOBREPASAR EL 100% DE LA META YA QUE LA POBLACION A PARTICIPADO MAS EN ENCUESTAS PARA SABER LA OPINION SOBRE EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO POR LO QUE LAS RUTAS DE RECORRIDO AUMENTARON, TRES ACTIVIDADES LOGRARON MAS DEL 80% YA QUE POR CUESTIONES DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION SE GENERA MAS PUNTOS DE BASUREROS CLANDESTINOS HACIENDO QUE SE REALICE LA ERRADICACION UN POCO MAS LENTO Y POR EL CAMBIO CLIMATICO.
Chart: METAS PLANEADAS Y ALCANZADAS A NIVEL ACTIVIDAD TERCER TRIMESTRE 2024 EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE
| Encuestas Realizadas. | Supervisión de las Rutas de Recolección de Residuos Solidos.
Meta Planeada | 4560 | 1050
Meta Alcanzada | 4425 | 1134
Porcentaje de avance | 0.97039 | 1.08
Chart: METAS PLANEADAS Y ALCANZADAS A NIVEL ACTIVIDAD TERCER TRIMESTRE 2024 EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE
| Tonelaje de Residuos que Recibe el Sitio de Disposición Final.
Meta Planeada | 90750
Meta Alcanzada | 94083.44
Porcentaje de avance | 1.0367
Chart: METAS PLANEADAS Y ALCANZADAS A NIVEL ACTIVIDAD TERCER TRIMESTRE 2024 EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE
| Basureros Clandestinos Supervisados y Eliminados. | Mantenimiento de Parque Vehicular de la Dirección de Supervisión de Sistema de Limpia.
Meta Planeada | 35 | 5
Meta Alcanzada | 22 | 3
Porcentaje de avance | 0.62857 | 0.6

## Slide 23
Evidencias Fotográficas
Dirección de Supervisión del Sistema de Limpia

## Slide 24
DIRECCIÓN DE TALLER MUNICIPAL
PARA ESTE TRIMESTRE LA ACTIVIDAD DE SERVICIO MECÁNICO PROPORCIONADO LOGRO UN AVANCE DEL 76.36% DE LO PROGRAMADO. LAS ACTIVIDADES SERVICIOS A VEHÍCULOS REALIZADOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL TALLER Y OFICINAS DETERIORADAS LOGRARON UN AVANCE DEL 47.47 Y 15.15% DE LO PROGRAMADO.
Chart: METAS PLANEADAS Y ALCANZADAS A NIVEL ACTIVIDAD TERCER TRIMESTRE 2024 EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE
| Servicio Mecánico Proporcionado. | Servicios de Vehículos Realizados. | Servicios de Mantenimiento de las Instalaciones del Taller y Oficinas Deterioradas.
Meta Planeada | 330 | 198 | 33
Meta Alcanzada | 252 | 94 | 5
Porcentaje de avance | 0.76364 | 0.47475 | 0.15152

## Slide 25
Evidencias Fotográficas
Dirección de Taller Municipal

## Slide 26
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS EN SU PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA, TIENE UN AVANCE DEL 100.00% EN LA ACTIVIDAD DE OBRAS PARA SERVICIOS BÁSICOS Y DE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y DEL 50% EN LA ACTIVIDAD DE OBRAS DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS PÚBLICOS Y OBRAS EN INMUEBLES PÚBLICOS MUNICIPALES.
EN CUANTO A LA ACTIVIDAD DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA OPTIMA MOVILIDAD TIENE UN AVANCE DEL 20.00%.
Chart: METAS PLANEADAS Y ALCANZADAS A NIVEL ACTIVIDAD TERCER TRIMESTRE 2024 EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE
| Porcentaje de Obras de Urbanización para Optima Movilidad | Porcentaje de obras para servicios básicos y de saneamiento ambiental. | Porcentaje de Obras de Mejoramiento Integral de Espacios Públicos. | Porcentaje de Obras en Inmuebles Públicos Municipales.
Meta Planeada | 15 | 5 | 2 | 2
Meta Alcanzada | 3 | 5 | 1 | 1
Porcentaje de avance | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.5

## Slide 27
DIRECCIÓN DE PROYECTOS
LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS A NIVEL DE ACTIVIDAD SE LOGRÓ UN AVANCE DEL 288.89% EN LA GESTIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y REPORTA EL AVANCE DEL 31.03% EN LA ACTIVIDAD DE GESTIÓN DE TRÁMITE EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL.
Chart: METAS PLANEADAS Y ALCANZADAS A NIVEL ACTIVIDAD TERCER TRIMESTRE 2024 EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE
| Porcentaje Gestion de Tramites en Materia de Impacto Ambiental para los Expedientes Técnicos Elaborados. | Porcentaje Gestion de Tramites de Factibilidad de Servicios para los Expedientes Técnicos Elaborados. | Porcentaje Gestion de Licencias de Construccion para los Expedientes Técnicos Elaborados.
Meta Planeada | 29 | 0 | 9
Meta Alcanzada | 9 | 0 | 26
Porcentaje de avance | 0.31034 | 0 | 2.8889
PARA LA ACTIVIDAD DE GESTIÓN DE TRÁMITE PARA LA FACTIBILIDAD DE SERVICIOS NO SE NO PLEANEO NINGUNA GESTIÓN, ASIMISMO NO SE REALIZO NINGUN TRÁMITE

## Slide 28
DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATOS
LA DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATOS A NIVEL DE COMPONENTE TIENE UN AVANCE DEL 43.48% EN PORCENTAJE DE CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA.
Chart: META PLANEADA Y ALCANZADA A NIVEL COMPONENTE TERCER TRIMESTRE 2024 EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE
| Porcentaje de contratos de obra publica realizados.
Meta Planeada | 23
Meta Alcanzada | 10
Porcentaje de avance | 0.43478

## Slide 29
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN A NIVEL DE COMPONENTE TIENE UN AVANCE DEL 37.50% EN INICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA.
Chart: META PLANEADA Y ALCANZADA A NIVEL COMPONENTE TERCER TRIMESTRE 2024 EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE
| Porcentaje Inicio de Ejecucion de las Obras Públicas Contratadas
Meta Planeada | 24
Meta Alcanzada | 9
Porcentaje de avance | 0.375

## Slide 30
DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA
LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA LOGRÓ UN AVANCE DEL 45.83% EN LA ACTIVIDAD DE GESTIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS PÚBLICAS.
Chart: META PLANEADA Y ALCANZADA A NIVEL COMPONENTE TERCER TRIMESTRE 2024 EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE
| Promedio de Facturacion de las obras pública ejecutadas
Meta Planeada | 24
Meta Alcanzada | 11
Porcentaje de avance | 0.45833

## Slide 31
Evidencias Fotográficas
Dirección General de Obras Públicas
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AV. GALAXIAS DEL SOL ENTRE AV. CHAC MOOL Y AV. MADERO
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AV. ACANCEH ENTRE AV. NICHUPTÉ Y AV. LABNÁ

## Slide 32
Evidencias Fotográficas
Dirección General de Obras Públicas
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AV. TULES ENTRE CALLE PASEO EL DURAZNO Y CALLE 18
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AV. TULES ENTRE AV. CHAC MOOL Y AV. KABAH

## Slide 33
Evidencias Fotográficas
Dirección General de Obras Públicas
REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR, PAKPAK EN LA SMZA. 77
CONSTRUCIÓN DE PARQUE EN LA SM 212

## Slide 34
Evidencias Fotográficas
Dirección General de Obras Públicas
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA SAN ALFREDO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA SAN ALFREDO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO

## Slide 35
Evidencias Fotográficas
Dirección General de Obras Públicas
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA SM. 213, COLONIA ESTRELLA DE MAR, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA SM. 213, COLONIA ESTRELLA DEL MAR, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO
CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA SM. 213, COLONIA ESTRELLA DE MAR, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA SM. 213, COLONIA ESTRELLA DEL MAR, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, LOCALIODAD CANCÚN, QUINTANA ROO
CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA SM. 213, COLONIA ESTRELLA DEL MAR, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CANCÚN, QUINTANA ROO